PROPOSAL PERANCANGAN SISTEM

MONIKA

Monitoring Penyakit dan Kesehatan

Dokumen Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web\nLaravel 12 dan MySQL

Rancangan awal untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan

# Identitas dan Status Dokumen

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama sistem | MONIKA — Monitoring Penyakit dan Kesehatan |
| Jenis dokumen | Proposal dan rancangan awal sistem |
| Platform | Aplikasi web |
| Teknologi | Laravel 12, PHP, MySQL, HTML/CSS/JavaScript |
| Pengguna | Admin Dinkes, Petugas Dinkes, Petugas Puskesmas |
| Status | Rancangan awal untuk ditinjau dan disepakati |
| Catatan | Perlu divalidasi dengan alur kerja dan kebijakan resmi instansi. |

# Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif

2. Latar Belakang

3. Tujuan dan Ruang Lingkup

4. Pengguna dan Hak Akses

5. Alur Proses Bisnis

6. Arsitektur Sistem

7. Rancangan Database

8. ERD dan Relasi

9. Rancangan Modul

10. Aturan Bisnis

11. Keamanan Data

12. Laporan dan Perhitungan

13. Tahapan Implementasi

14. Risiko dan Mitigasi

15. Keputusan yang Perlu Disepakati

# 1. Ringkasan Eksekutif

MONIKA (Monitoring Penyakit dan Kesehatan) dirancang sebagai aplikasi web untuk membantu Puskesmas mencatat pasien, kunjungan, dan diagnosis secara terstruktur serta membantu Dinas Kesehatan memantau pola penyakit dan menyusun peringkat penyakit terbanyak berdasarkan periode dan wilayah. Data dimasukkan secara manual oleh petugas yang memiliki akun dan kewenangan sesuai perannya.

Rancangan menggunakan Laravel 12 dan MySQL. Akun dipisahkan dari biodata karyawan. Kunjungan dihubungkan dengan pasien, Puskesmas, petugas, dan satu atau lebih diagnosis. Laporan utama dihitung dari kunjungan yang sudah divalidasi.

# 2. Latar Belakang

Pencatatan penyakit dari banyak fasilitas dapat menyulitkan pemantauan jika format dan periode data tidak seragam. Sistem terpusat diharapkan menstandarkan pencatatan, mengurangi duplikasi, mempercepat rekapitulasi, dan membantu pihak berwenang memantau tren penyakit.

# 3. Tujuan dan Ruang Lingkup

## 3.1 Tujuan

Mencatat data pasien, kunjungan, dan diagnosis.

Mengelola master Puskesmas, kategori penyakit, dan penyakit/kode ICD-10.

Mengatur akses berdasarkan role dan Puskesmas.

Menyediakan proses draft, pengajuan, validasi, dan penolakan.

Menampilkan penyakit terbanyak berdasarkan tanggal dan Puskesmas.

Mendukung jejak audit untuk perubahan penting.

## 3.2 Ruang Lingkup

| Termasuk tahap awal | Di luar cakupan / perlu keputusan |
| --- | --- |
| Login dan pengelolaan akun | SSO atau integrasi sistem kepegawaian |
| Master Puskesmas dan penyakit | Sinkronisasi otomatis dengan sistem nasional |
| Data pasien berbasis NIK | Integrasi layanan kependudukan |
| Kunjungan dan diagnosis | Rekam medis elektronik klinis lengkap |
| Validasi dan laporan | Prediksi wabah/analitik lanjutan |
| Ekspor dasar | Tanda tangan elektronik resmi bila diperlukan |

# 4. Pengguna dan Hak Akses

| Role | Lingkup | Kewenangan utama |
| --- | --- | --- |
| admin_dinkes | Seluruh wilayah sesuai kebijakan | Kelola akun, role, Puskesmas, master penyakit, dan laporan. |
| petugas_dinkes | Lintas Puskesmas sesuai kewenangan | Pantau laporan, tren, perbandingan, dan status pelaporan. |
| petugas_puskesmas | Puskesmas yang ditetapkan | Kelola pasien, kunjungan, diagnosis, dan laporan lokal. |

Akun Dinkes umumnya memiliki puskesmas_id = NULL. Akun petugas Puskesmas harus terikat pada Puskesmas. NULL tidak otomatis memberi akses; backend tetap harus memeriksa role dan lingkup data.

# 5. Alur Proses Bisnis

## 5.1 Alur utama

Admin menyiapkan master Puskesmas, kategori penyakit, dan daftar penyakit.

Admin membuat akun pengguna, menentukan role, dan menghubungkan petugas Puskesmas dengan fasilitasnya.

Petugas mencari pasien melalui NIK. Jika belum ada, petugas membuat data pasien.

Petugas membuat kunjungan dan memilih satu atau lebih diagnosis dari master penyakit.

Kunjungan disimpan sebagai draft lalu diajukan untuk validasi.

Validator menyetujui atau menolak data dengan alasan yang jelas.

Hanya kunjungan validated yang dihitung dalam laporan resmi.

Dinkes memantau peringkat penyakit dan tren berdasarkan periode serta wilayah.

## 5.2 Status kunjungan

| Status | Makna | Aturan awal |
| --- | --- | --- |
| draft | Sedang disusun | Petugas dapat mengubah sesuai kewenangan. |
| submitted | Diajukan untuk pemeriksaan | Menunggu validator; perubahan dibatasi. |
| validated | Disetujui | Masuk laporan; koreksi melalui proses tercatat. |
| rejected | Ditolak | Diperbaiki lalu diajukan ulang. |

Pihak yang berwenang memvalidasi perlu ditetapkan oleh instansi. Rancangan awal menyarankan validator yang ditunjuk agar pencatat tidak otomatis menyetujui datanya sendiri.

# 6. Rancangan Arsitektur Sistem

| Lapisan | Komponen | Tanggung jawab |
| --- | --- | --- |
| Antarmuka | Blade/HTML, CSS, JavaScript | Form, tabel, filter, dashboard. |
| Aplikasi | Laravel 12, routes, controllers, middleware/policies | Autentikasi, validasi input, otorisasi, aturan bisnis. |
| Model | Eloquent ORM | Relasi data dan akses basis data. |
| Database | MySQL | Penyimpanan data aplikasi. |
| Operasional | HTTPS, backup, log | Keamanan transport, pemulihan, dan pemantauan. |

Browser pengguna\n   | HTTPS\n   v\nLaravel 12 (Auth + Middleware/Policies + Controllers + Models)\n   | Eloquent / SQL\n   v\nMySQL

Rancangan awal menggunakan satu aplikasi dan basis data terpusat. Infrastruktur produksi, kapasitas, backup, dan pemulihan bencana perlu ditetapkan oleh tim teknis.

# 7. Rancangan Database

Nama tabel berikut merupakan rancangan awal. Laravel biasanya sudah menyediakan migration users. Jika migration users bawaan digunakan, buat tabel tersebut terlebih dahulu, lalu tambahkan kolom yang membutuhkan foreign key ke puskesmas setelah tabel puskesmas tersedia.

## 7.1 puskesmas

| Kolom | Tipe / aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | ID internal |
| kode_puskesmas | VARCHAR UNIQUE | Kode fasilitas |
| nama | VARCHAR | Nama Puskesmas |
| alamat | TEXT NULL | Alamat |
| kecamatan | VARCHAR NULL | Kecamatan |
| telepon | VARCHAR NULL | Kontak |
| is_active | BOOLEAN | Status aktif |
| created_at, updated_at | TIMESTAMP | Timestamp |

## 7.2 users

| Kolom | Tipe / aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | ID akun |
| username | VARCHAR(50) UNIQUE | Nama login |
| email | VARCHAR UNIQUE | Email kontak/reset password |
| password | VARCHAR | Password ter-hash |
| role | VARCHAR(30) | admin_dinkes / petugas_dinkes / petugas_puskesmas |
| puskesmas_id | BIGINT FK NULL | NULL untuk Dinkes; wajib menurut aturan aplikasi bagi petugas Puskesmas |
| is_active | BOOLEAN | Status akun |
| email_verified_at | TIMESTAMP NULL | Opsional |
| remember_token | VARCHAR NULL | Remember me |
| created_at, updated_at | TIMESTAMP | Timestamp |

Username unik perlu digunakan pada proses autentikasi secara eksplisit; menambah kolom saja tidak mengubah mekanisme login Laravel.

## 7.3 biodata_karyawan

| Kolom | Tipe / aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | ID biodata |
| user_id | BIGINT FK UNIQUE | Relasi satu-ke-satu ke users |
| nip | VARCHAR(30) NULL UNIQUE | NIP bila tersedia |
| nama_lengkap | VARCHAR(150) | Nama lengkap |
| jenis_kelamin | ENUM L/P NULL | Opsional |
| tanggal_lahir | DATE NULL | Opsional |
| no_telepon | VARCHAR(20) NULL | Kontak |
| alamat | TEXT NULL | Alamat |
| created_at, updated_at | TIMESTAMP | Timestamp |

## 7.4 kategori_penyakit

| Kolom | Tipe / aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | ID kategori |
| nama | VARCHAR UNIQUE | Nama kategori |
| deskripsi | TEXT NULL | Keterangan |
| created_at, updated_at | TIMESTAMP | Timestamp |

## 7.5 penyakit

| Kolom | Tipe / aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | ID penyakit |
| kode_icd10 | VARCHAR NULL UNIQUE | Kode ICD-10 bila tersedia |
| nama | VARCHAR | Nama penyakit |
| kategori_penyakit_id | BIGINT FK NULL | Kategori |
| is_active | BOOLEAN | Status untuk diagnosis baru |
| created_at, updated_at | TIMESTAMP | Timestamp |

## 7.6 pasien

| Kolom | Tipe / aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | ID internal |
| nik | CHAR(16) UNIQUE | NIK 16 digit sebagai teks |
| nama | VARCHAR(150) | Nama pasien |
| tanggal_lahir | DATE NULL | Tanggal lahir |
| jenis_kelamin | ENUM L/P NULL | Jenis kelamin |
| created_at, updated_at | TIMESTAMP | Timestamp |

NIK merupakan data sensitif. Unique global mengasumsikan satu NIK hanya memiliki satu rekaman pasien. Jika pasien tanpa NIK harus dilayani, tetapkan mekanisme identitas alternatif dan ubah aturan nullable/duplikasi secara terencana.

## 7.7 kunjungan

| Kolom | Tipe / aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | ID kunjungan |
| puskesmas_id | BIGINT FK | Fasilitas kunjungan |
| pasien_id | BIGINT FK NULL | Pasien terkait |
| user_id | BIGINT FK NULL | Petugas pencatat |
| tanggal_kunjungan | DATE | Tanggal layanan |
| jenis_kunjungan | VARCHAR NULL | Kategori kunjungan |
| status | ENUM draft/submitted/validated/rejected | Status alur |
| validated_by | BIGINT FK NULL | Pengguna validator |
| validated_at | TIMESTAMP NULL | Waktu validasi |
| created_at, updated_at | TIMESTAMP | Timestamp |

## 7.8 diagnosis_kunjungan

| Kolom | Tipe / aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | ID baris diagnosis |
| kunjungan_id | BIGINT FK | Kunjungan |
| penyakit_id | BIGINT FK | Master penyakit |
| jenis_diagnosis | ENUM utama/sekunder | Utama atau sekunder |
| UNIQUE | (kunjungan_id, penyakit_id) | Cegah penyakit sama berulang dalam satu kunjungan |
| created_at, updated_at | TIMESTAMP | Timestamp |

# 8. ERD dan Relasi Tabel

ERD konseptual — relasi utama:

PUSKESMAS 1 ─────< USERS 1 ───── 0..1 BIODATA_KARYAWAN\n    |\n    └────────────< KUNJUNGAN >────────── 0..1 PASIEN\n                         |\n                         └────< DIAGNOSIS_KUNJUNGAN >──── PENYAKIT >──── KATEGORI_PENYAKIT

| Relasi | Kardinalitas | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Puskesmas → Users | 1:N | Satu Puskesmas dapat memiliki banyak akun petugas; akun Dinkes dapat tanpa Puskesmas. |
| Users → BiodataKaryawan | 1:0..1 | Satu akun memiliki nol atau satu biodata. |
| Puskesmas → Kunjungan | 1:N | Kunjungan tercatat pada satu Puskesmas. |
| Pasien → Kunjungan | 1:N | Pasien dapat memiliki banyak kunjungan. |
| Users → Kunjungan | 1:N | User sebagai pencatat; relasi validator terpisah lewat validated_by. |
| Kunjungan → DiagnosisKunjungan | 1:N | Kunjungan dapat memiliki beberapa diagnosis. |
| Penyakit → DiagnosisKunjungan | 1:N | Penyakit dapat muncul pada banyak kunjungan. |
| KategoriPenyakit → Penyakit | 1:N | Kategori mengelompokkan beberapa penyakit. |

diagnosis_kunjungan adalah tabel penghubung antara kunjungan dan penyakit. ERD final sebaiknya digambar ulang dalam alat diagram setelah skema disepakati.

# 9. Rancangan Modul dan Halaman

| Modul | Halaman | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Autentikasi | Login/logout, reset password opsional | Kelola sesi login. |
| Dashboard | Ringkasan, grafik, status data | Tampilan sesuai role. |
| Pengguna | Daftar, tambah/edit, nonaktifkan | Pengelolaan akun. |
| Biodata | Lihat/edit biodata | Data kepegawaian. |
| Puskesmas | Daftar/tambah/edit/status | Master fasilitas. |
| Kategori penyakit | Daftar/tambah/edit | Master kategori. |
| Penyakit | Daftar, kode ICD-10, status | Master diagnosis. |
| Pasien | Cari, daftar, detail | Identitas pasien. |
| Kunjungan | Daftar, buat, detail, edit draft | Pencatatan kunjungan. |
| Diagnosis | Tambah/hapus pada draft | Pilih penyakit untuk kunjungan. |
| Validasi | Antrean, setujui/tolak | Pemeriksaan data. |
| Laporan | Ranking, tren, filter, ekspor | Pemantauan penyakit. |
| Audit log | Riwayat aktivitas | Pelacakan perubahan penting. |

# 10. Aturan Bisnis dan Validasi

Username dan email harus unik; password disimpan dengan hashing Laravel.

Role hanya ditetapkan oleh admin yang berwenang.

Petugas Puskesmas hanya dapat mengakses data Puskesmasnya di backend.

NULL pada puskesmas_id tidak otomatis memberikan akses lintas wilayah.

NIK divalidasi sebagai 16 digit dan disimpan sebagai teks.

Penyakit nonaktif tidak dipilih untuk diagnosis baru, tetapi riwayat tetap disimpan.

Hanya kunjungan validated yang dihitung dalam laporan resmi.

Perubahan setelah validasi harus melalui koreksi dan jejak audit.

Bedakan jumlah diagnosis, jumlah kunjungan, dan jumlah pasien unik.

Penghapusan data kesehatan harus mengikuti kebijakan dan prosedur instansi.

# 11. Keamanan dan Perlindungan Data

Gunakan HTTPS pada produksi dan konfigurasi sesi yang aman.

Gunakan middleware, Policies atau Gates di setiap endpoint; menyembunyikan menu saja tidak cukup.

Batasi akses NIK dan biodata pasien berdasarkan kebutuhan kerja.

Masking NIK pada daftar umum jika nomor lengkap tidak dibutuhkan.

Jangan mencatat password, token, atau NIK lengkap ke log aplikasi.

Sediakan backup terjadwal, uji pemulihan, dan batasi akses berkas backup.

Catat aktivitas penting seperti pembuatan, perubahan, validasi, penolakan, dan ekspor.

Tetapkan retensi data, prosedur koreksi, dan respons insiden bersama instansi.

Gunakan data dummy di lingkungan pengembangan.

Karena sistem mengolah data pribadi dan kesehatan, rancangan akhir perlu ditinjau terhadap ketentuan perlindungan data dan kebijakan keamanan yang berlaku.

# 12. Laporan dan Perhitungan

## 12.1 Filter

Rentang tanggal.

Puskesmas tertentu atau seluruh wilayah sesuai role.

Kategori penyakit dan top 10/top 20.

Tabel/grafik dan ekspor Excel/PDF bila dibutuhkan.

## 12.2 Definisi metrik

| Metrik | Definisi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Jumlah diagnosis | Jumlah baris diagnosis pada kunjungan validated. | Satu kunjungan dapat punya beberapa diagnosis. |
| Kunjungan dengan penyakit | Jumlah kunjungan berbeda yang memuat penyakit. | Hitung kunjungan unik. |
| Pasien unik | Jumlah pasien berbeda dengan diagnosis tersebut. | Hitung pasien unik, bukan baris diagnosis. |

## 12.3 Logika perhitungan (pseudocode)

Ambil diagnosis_kunjungan JOIN kunjungan JOIN penyakit\nWHERE kunjungan.status = validated\nAND tanggal_kunjungan berada dalam periode pilihan\nAND Puskesmas sesuai filter dan hak akses\nGROUP BY penyakit; ORDER BY jumlah DESC; LIMIT 10

Perlu diputuskan apakah diagnosis sekunder ikut dihitung. Rekomendasi: sediakan pilihan “diagnosis utama saja” dan “semua diagnosis” agar definisi laporan jelas.

# 13. Tahapan Implementasi dan Pengujian

| Tahap | Pekerjaan | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| 1. Kebutuhan | Validasi alur, role, metrik, kebijakan data. | Kebutuhan disepakati. |
| 2. Database | Migration, FK, indeks, model, relasi. | Skema dan ERD. |
| 3. Akses | Login username, role, pembatasan Puskesmas. | Akses terkendali. |
| 4. Master data | CRUD Puskesmas, kategori, penyakit, akun/biodata. | Master siap. |
| 5. Operasional | Pasien, kunjungan, diagnosis, pengajuan. | Alur input siap. |
| 6. Validasi/laporan | Persetujuan, ranking, filter, ekspor. | Laporan siap. |
| 7. Pengujian | Fungsi, akses, duplikasi, performa, backup. | Hasil uji. |
| 8. Rilis | Pelatihan, deployment, monitoring. | Sistem operasional. |

## 13.1 Contoh skenario pengujian

Petugas Puskesmas A tidak bisa melihat/mengubah data Puskesmas B.

Akun nonaktif tidak dapat login.

Username/email duplikat ditolak.

NIK duplikat ditolak sesuai kebijakan.

Kunjungan draft tidak masuk ranking.

Kunjungan validated masuk periode dan Puskesmas yang tepat.

Penyakit yang sama tidak dapat ditambahkan dua kali pada kunjungan.

Pengguna tanpa hak validasi tidak dapat menyetujui data melalui URL langsung.

# 14. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Duplikasi pasien | Jumlah pasien/laporan tidak akurat. | Validasi NIK, pencarian sebelum input, prosedur koreksi. |
| Akses lintas Puskesmas | Kebocoran data. | Policy/scope backend dan pengujian akses negatif. |
| Data belum tervalidasi masuk laporan | Laporan tidak akurat. | Filter status validated pada semua query laporan. |
| Definisi metrik tidak seragam | Angka laporan berbeda. | Dokumentasikan definisi metrik. |
| Kehilangan data | Gangguan layanan. | Backup dan uji pemulihan. |
| NIK terekspos | Risiko privasi. | Masking, pembatasan akses, log aman. |

# 15. Keputusan yang Perlu Disepakati

Apakah NIK wajib, atau pasien tanpa NIK perlu didukung?

Apakah data pasien terpusat lintas Puskesmas dan siapa yang boleh melihatnya?

Siapa yang berhak memvalidasi kunjungan?

Apakah ranking menghitung diagnosis utama saja atau semua diagnosis?

Apakah petugas Dinkes dapat melihat seluruh wilayah atau wilayah tertentu?

Bagaimana proses koreksi data yang sudah divalidasi?

Apakah dibutuhkan nomor rekam medis internal selain NIK?

Apakah ekspor Excel/PDF, audit log, dan notifikasi masuk versi pertama?

Apa kebijakan retensi, backup, pemulihan, dan penghapusan data?

Siapa yang menyediakan dan memelihara master ICD-10?

# Lampiran A — Urutan Migration

| Urutan logis | Tabel / migration | Ketergantungan |
| --- | --- | --- |
| 1 | puskesmas | Tidak ada. |
| 2 | users bawaan Laravel | Buat akun dasar; jika puskesmas belum ada, jangan masukkan FK dulu. |
| 3 | add_role_and_puskesmas_id_to_users | Memerlukan puskesmas sudah dibuat. |
| 4 | biodata_karyawan | Memerlukan users. |
| 5 | kategori_penyakit | Tidak ada. |
| 6 | penyakit | Memerlukan kategori_penyakit. |
| 7 | pasien | Tidak ada. |
| 8 | kunjungan | Memerlukan puskesmas, pasien, users. |
| 9 | diagnosis_kunjungan | Memerlukan kunjungan dan penyakit. |

Urutan sebenarnya ditentukan timestamp migration. Migration users bawaan Laravel mungkin lebih awal dari puskesmas; gunakan migration tambahan untuk menambahkan puskesmas_id setelah tabel puskesmas tersedia.

# Lampiran B — Catatan Teknis Laravel

Model: User, BiodataKaryawan, Puskesmas, KategoriPenyakit, Penyakit, Pasien, Kunjungan, DiagnosisKunjungan.

Gunakan hasOne/belongsTo untuk biodata dan hasMany/belongsTo untuk kunjungan/diagnosis.

Gunakan Form Request atau validasi controller.

Gunakan Policies/Gates dan query scope untuk pembatasan akses.

Gunakan transaksi database saat menyimpan kunjungan dengan beberapa diagnosis.

Gunakan pagination dan indeks untuk tabel besar.

Buat seeder untuk master/akun awal; jangan menyimpan password produksi di repositori.